REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

# OPĆINA STARI JANKOVCI

# OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 026-02-22-01/07

URBROJ: 2196-23-01-22

U Starim Jankovcima,             2022. godine

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13,73/17, 14/19., 98/19) i članka 30. Statuta Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 4/21), Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci na 7. sjednici održanoj dana    2022. godine donosi

IZVJEŠĆE PO IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Članak 1.

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 22/20, 6/21 i 21/21) je određeno da se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Stari Jankovci (u daljnjem tekstu: Općine) za 2021. godinu – financirati  kako slijedi:

TABLIČNI PRIKAZ

| OPIS RADOVA | POZICIJA PRORAČUNA | KONTO KNJIŽENJA | IZVORI FINAN. | PLAN ZA 2021. god | REALIZIRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja županijskog centra-pretovarna stanica Mikročipovi Oprema i uređaji Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada | R 178-7 R 187- 4 R 48 R 48-1 | 38612 42252 42273 42273 | 4.3.12. 4.3.12. 4.3.12. 4.3.12 | 1.000,00 1.000,00 110.000,00 45.000,00 | 0,00 kn 0,00 kn 112.949,06 kn 44.737,50 kn |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 157.686,56 kn |

Članak 2.

Ovo Izvješće Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objava, a objaviti će se  u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije Općine Stari Jankovci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

BORIS DRAGIČEVIĆ, univ.bacc.ing.agr.