REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

# OPĆINA STARI JANKOVCI

# OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 026-02/19-13/02

URBROJ: 2188/10-01-19-07

U Starim Jankovcima, 28. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13,73/17, 14/19.) i članka 32. Statuta Općine Stari Jankovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 5/13, 2/18.), Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci na 13. sjednici održanoj dana   28. ožujka 2019. godine donosi

IZVJEŠĆE PO IZVRŠENJUPROGRAM

gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu

Članak 1.

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 17/17.) je određeno da se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Stari Jankovci (u daljnjem tekstu: Općine) za 2018. godinu – financirati će kako slijedi:

TABLIČNI PRIKAZ

| OPIS RADOVA | POZIC. PROR. | KTO KNJ. | IZVORI FINANC. | PLAN ZA 2017. G. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta | 172-3 | 42149 | 11 56 | 356.577,59 2.343.422,41 |
| SVEUKUPNO 2.700.000,00 |  |  |  |  |

Gradnja građevina za gospodarenje otpadom financirati će se:

- Iz prihoda opće pomoći - 356.577,59 kn

- Ugovora sklopljen sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 2.343.422,41 kn

Članak 2.

No, izgradnja samog recikažnog dvorišta se nije uspjela realizirati do kraja u 2018. godine, nego su se radovi realizirali za iznos od 2.118.149,24 kn, a  Ugovorom sklopljenim sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobiven je iznos od 343.669,09 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objava, a objaviti će se  u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije Općine Stari Jankovci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

BORIS DRAGIČEVIĆ, bacc.ing.agr.