OPĆINA STARI JANKOVCI, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32241 Stari Jankovci, OIB: 18192238850., koju zastupa općinski načelnik Dragan Sudarević, (u daljnjem tekstu Naručitelj),

i

LUK, d.o.o., Matije Gupca 48, 32241 Stari Jankovci, OIB: 35888408112, kojeg zastupa direktor Nikola Martić, direktor (u daljnjem tekstu Izvođač),

sklopili su:

U  G  O  V  O  R

Predmet Ugovora

Članak 1.

- Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, Izvođač  preuzima obvezu IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PJEŠAČKIM STAZAMA, a koji obuhvaća sve radove iz navedene u ponudi br.  od 28.02.2019.

Ugovorna cijena

Članak 2.

- Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora utvrđuje se cijena u iznosu od:

| Iznos bez PDV-a | = 714,00 kuna/m² |
| --- | --- |
| PDV | = 178,50 kuna |
| ukupno sa PDV-om | = 892,50 kuna/m² |

- Ovim Ugovorom Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora u iznosu iz prethodnog stavka ovog članka po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova i radove po stavkama koji su navedeni i upisani u ponudi od 28.02.2019., a radove će izvoditi do cjelokupnog iznosa od 190.000,00 kn bez PDV, prema naruđžbenicama Naručitelja.

- Ugovorne strane ugovaraju nepromjenljivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u ponudi od 28.02.2019.

Rok izvođenja radova

Članak 3.

- Ova ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, a traje do završetka izvođenja radova, odnosno do utroška svih sredstava.

- Naručitelj će Izvođača uvesti u posao najkasnije u roku od 3 dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

- O uvođenju u posao izvođača, sastavlja se poseban zapisnik i to se utvrđuje u građevinskom dnevniku.

- Izvođač  je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao.

- Rokovi iz ovog članka se mogu produljiti uslijed djelovanja više sile koje

Pod završetkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspješno izvršeni svi radovi iz ponude od 28.02.2019.

Izvođač  se obvezuje nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, objekt    predati Naručitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni i propisi o gradnji.

Način plaćanja

Članak 4.

- Sredstva za financiranje realizacije ovog Ugovora, osigurana su u Proračunu Općine za 2019. godinu, na poziciji ostavljenoj za kapitalna ulaganja u Općini.

- Cijena izvedenih radova obračunat će se prema stvarno izvedenim količinama radova i sukladno navedenom u ovom Ugovoru.

- Naručitelj  će Izvođaču  platiti avans u iznosu od 30% ugovorene cijene, potom 60% nakon izvedenih radova, dok će se preostalih 10% isplatiti nakon što se utvrdi da nema nedostataka na izvedenim radovima u roku od 30 dana nakon završetka radova i to na žiro račun Izvođača br: HR7424840081106171982.

- Izvođač je obvezan osigurati materijal i opremu potrebnu za izvođenje ugovorenih radova čija vrijednost je obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru, te snosi svu odgovornost za osiguranje građevine.

Hitni radovi

Članak 5.

- Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih  radova Izvođač ih može izvesti uz obvezno prethodno usmeno odobrenje Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao isto zatražiti pismeno prema Ugovornim obvezama.

Dodatni neugovoreni radovi i obračun

Članak 6.

- Naručitelj smije izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave dodatnih usluga od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu ponudu, a Izvršitelj će dostaviti ponudu za razliku radova koje traži Naručitelj do max.10% vrijednosti radova.

Primopredaja i konačni obračun radova

Članak 7.

- Nakon što utvrdi da su svi ugovoreni radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, te stvoreni preduvjeti za provedbu postupka pregleda odnosno primopredaje građevine, Izvođač će o tome obavijestiti  Naručitelja.

Odgovornost  Izvođača

Članak 8.

- Izvođač se obvezuje pridržavati ugovorenog roka i kvalitete izvođenja radova.

- Izvođač odgovara za nedostatke izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno važećim zakonskim i drugim propisima,  pravilima struke, ovom Ugovoru u visini štete koju je prouzročio, a po procjeni inženjera građevine.

- U slučaju nekvalitetnog ili nepravovremenog izvršenja ugovorenih obveza Izvođač je u obvezi nadoknaditi nastalu štetu Naručitelju.

Raskid Ugovora

Članak 9.

- Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,

- u slučaju  kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju  druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

Izvođač je obvezan tijekom izvršenja ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava zaštite na radu, okoliša, socijalnog i radnog prava, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog okolišnog, socijalnog i radnog prava navedenim u prilogu XI. ZJN 2016.

Nadzor

Članak 10.

- Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju  stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvalitete upotrijebljenog materijala, opreme i uređaja.

Završne odredbe

Članak  11.

- Naručitelj i Izvođač sporazumni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

- Ukoliko se to ne postigne, obje strane sporazumno prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Vinkovcima.

Članak 12.

(1) Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijedi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, Opći uvjeti ugovora o građenju, Zakona o zaštiti na radu drugih važećih zakonskih i drugih propisa,  a za pitanja koja zakoni ne uređuju vrijede građevinske uzance.

Članak 13.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 14.

(2) Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki primjerak ima snagu originala,  po 2 ( dva) primjerka za svaku ugovornu stranku.

Za Izvođača:                                                                                          Za Naručitelja:

LUK, d.o.o.                                                                                     OPĆINA STARI JANKOVCI

Direktor                                                                                            Općinski načelnik

Nikola Martić                                                                                       Dragan Sudarević

U Starim Jankovcima, 4.3.2019.

KLASA: 360-01/19-01/05

URBROJ: 2188/10-02-19-02