OPĆINA STARI JANKOVCI, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32241 Stari Jankovci, OIB: 18192238850., koju zastupa općinski načelnik Dragan Sudarević, (u daljnjem tekstu Naručitelj),

i

DOMUS, d.o.o., Vukovar, Lijeva Bara 64, OIB:02566688799, koje zastupa direktor Stipo Lovrinović (u daljnjem tekstu: Izvoditelj,)

sklopili su:

U G O V O R

O IZVOĐENJU RADOVA

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora su:

Rekonstrukcija Spomen doma u Srijemskim Lazama(III faza) koje ustupa Naručitelj, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove sukladno troškovniku iz Dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu Radovi).

Izvoditelj se obvezuje Radove izvesti po zahtjevima Naručitelja, u svemu prema:

- uvjetima postupka jednostavne nabave po Ponudi Izvoditelja broj 23/2025 od 7. travnja 2025. godine,

- važećim propisima, normativima i standardima, čija je primjena obvezna poštujući i pravila struke,

- ugovornom Troškovniku iz navedene Ponude Izvoditelja, a u prilogu je Ugovora i čini njegov sastavni dio (u nastavku teksta: Troškovnik).

Izvoditelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima za izvođenje Radova (stanje na lokaciji, pristup gradilištu, složenost radova) i važećim propisima koji reguliraju predmet Ugovora te se odriče prava prigovora s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja Radova.

CIJENA

Članak 2.

Za izvođenje Radova ugovaraju se jedinične cijene prema Troškovniku po jedinici mjere izvedenih radova, slijedom kojih se ugovara cijena Radova u iznosu od 37.920,00 eura,  PDV u iznosu od 9.480,00 eura.

Ukupna cijena s PDV-om 47.400,00 eura.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u Troškovniku te su ugovorene cijene fiksne i nepromjenjive, u koje su uračunati svi troškovi i popusti.

U navedenu cijenu Radova uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima) kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvoditelja potrebni za dovršenje Radova.

Izvoditelj neće isticati nikakva naknadna potraživanja, posebno zbog zablude, prekomjernog oštećenja, promjena cijena, tečaja i cijene rada, većih davanja uzrokovanih obvezama prema službenim tijelima te bilo kakva odstupanja od troškova.

Izvoditelj preuzima obvezu izvođenja Radova po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste Radova, navedenih i upisanih u stavkama Troškovnika, a konačan obračun izvršit će se na temelju stvarne količine izvedenih Radova, priznatih u građevinskoj knjizi, primjenom ugovorenih jediničnih cijena.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 3.

Rok je bitni element Ugovora. Početak ugovornih obveza nastupa obostranim potpisom Ugovora. Izvoditelj se obvezuje biti u mogućnosti započeti izvođenje predmetnih radova odmah po potpisu ugovora. Od dana obostranog potpisa ugovora počinje teći rok za izvođenje radova.

Krajnji rok završetka svih radova je 30. travnja 2025. od potpisa Ugovora.

Pod završetkom Radova podrazumijeva se uspješno izvršenje svih Ugovornih obveza te uspješan postupak primopredaje izvedenih Radova. Naručitelj i Izvoditelj sporazumno utvrđuju da se Izvoditelju neće isplatiti premija u slučaju dovršetka radova prije ugovorenog roka.

Izvoditelj ima pravo zatražiti produženje ugovorenog roka isključivo iz opravdanih razloga – više sile. Izvoditelj je dužan podnijeti zahtjev za produženje roka završetka Radova unutar ugovorenog roka i to sedam (7) dana od dana nastanka razloga. Izvoditelj podnosi zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Jankovci, a Naručitelj će pristupiti ocjeni opravdanosti razloga za produženje ugovorenog roka.

NAČIN PLAĆANJA I OBRAČUN

Članak 4.

Izvoditelj će za izvedene Radove ispostaviti okončanu situaciju na osnovi stvarno izvedenih količina, prema jediničnim cijenama iz Troškovnika te ovlaštenom predstavniku Naručitelja s odgovarajućom obračunskom dokumentacijom.

Izvoditelj će ispostaviti privremene situacije na pregled ovlaštenom predstavniku Naručitelja. Privremene situacije se izdaju sa stvarnim stanjem i obračunom izvedenih Radova do zadnjeg dana u mjesecu. Okončana situacija će se ispostaviti pet (5) dana nakon uspješne primopredaje Radova i to u tri (3) primjerka.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 5.

Izvoditelj je dužan po sklapanju Ugovora, a najkasnije u roku od deset (10) dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja pokriva iznos od deset posto (10%) vrijednosti ugovorenog iznosa (bez PDV-a), koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (''Narodne novine'' broj 115/12, 82/17) odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (''Narodne novine'' broj 115/12, 82/17).

Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice, Izvoditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja, kako slijedi:

Novčani polog uplaćuje se sa sljedećim podacima:

IBAN: HR 9423900011841400007

Model: 68

poziv na broj: 7242-OIB ponuditelja

Svrha uplate: polog – javna nabava - Ev.broj – JN - 17/23

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno u cijelosti se vraća  Ponuditelju.

Prije vraćanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora Izvoditelj je obvezan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja pokriva iznos od deset posto (10%) vrijednosti ugovorenog iznosa (bez PDV-a), koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (''Narodne novine'' broj 115/12, 82/17) odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (''Narodne novine'' broj 115/12, 82/17).

Umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice, Izvoditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja, kako slijedi:

Novčani polog uplaćuje se sa sljedećim podacima:

IBAN: HR 9423900011841400007

Model: 68

poziv na broj: 7242-OIB ponuditelja

Svrha uplate: polog – javna nabava - Ev.broj – JN - 71/24

Ponuditelj je obvezan u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka koji su predmet nabave. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku će se aktivirati u slučaju da Ponuditelj  u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za izvršene radove koji su predmet nabave iznosi 2 godine.

Ukoliko Ponuditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku, mogu se isti nedostatci otkloniti po trećim osobama, na teret Ponuditelja.

Ukoliko Ponuditelj ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, može se raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 6.

Izvoditelj je dužan osigurati materijal, opremu, traženu radnu snagu i sve ostalo, potrebno za izvođenje Radova u vrijednosti obuhvaćenoj u cijeni Radova po ovom Ugovoru i Troškovniku. Izvoditelj je dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad izvođenjem Radova i kontrolu količine, kvalitete i sukladnosti ugrađenih proizvoda. Izvoditelju nije dopušteno nikakvo odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova bez pisane suglasnosti Naručitelja.

Izvoditelje se obvezuje u skladu s važećim propisima poduzeti ove radnje:

- pripremiti, ograditi i označiti gradilište na propisan način, isto raščistiti i podići privremene objekte,

- poduzimati sve propisane mjere zaštite ljudi i okoliša,

- na gradilištu uredno voditi i čuvati svu potrebnu i propisanu tehničku, obračunsku dokumentaciju, građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i po potrebi drugu dokumentaciju u odnosu na ugrađeni materijal i opremu.

HITNI NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 7.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih nepredviđenih radova Izvoditelj iste može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je Izvoditelj dužan bez odgađanja izvijestiti Naručitelja. Nepredviđenim radovima iz stavka 1. ovog članka Ugovora smatrat će se radovi koje je nužno izvesti:

- radi osiguranja stabilnosti građevine, sprječavanja opasnosti za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu a izazvana je izvanrednim i neočekivanim događajima,

- radi sprječavanja nastanka štete uslijed tih događaja,

- po naredbi mjerodavnog tijela javne vlasti.

Izvoditelj je dužan o tim pojavama i poduzetim mjerama bez odgađanja izvijestiti Naručitelja. Naručitelj može raskinuti ugovor ako bi zbog tih radova ugovorena cijena morala biti znatno povećana, o čemu je dužan bez odgađanja obavijestiti Izvoditelja.

U slučaju raskida ugovora Naručitelj je dužan isplatiti Izvoditelju odgovarajući dio cijene za već izvedene radove, a i pravičnu naknadu za učinjene nužne troškove.

DODATNI RADOVI

Članak 8.

Predmet Ugovora nisu dodatni radovi. Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem dodatnih radova Izvoditelj ih može izvesti uz obvezno prethodno usmeno odobrenje nadzornog inženjera i  Naručitelja, ali do max. 15% vrijednosti svih izvedenih radova.

VIŠE RADNJE

Članak 9.

Ukoliko su se u tijeku izvođenja radova pojavila odstupanja u količinama, odnosno potreba izvođenja više radova (većih količina), pod uvjetom da se odnose isključivo na radove sadržane u projektu i Ugovoru Izvoditelj ih može izvesti uz obvezno prethodno usmeno odobrenje nadzornog inženjera i  Naručitelja, ali do max. 15% vrijednosti svih izvedenih radova.

RASKID UGOVORA

Članak 10.

Ako se u tijeku izvođenja Radova utvrdi da se Izvoditelj ne drži uvjeta Ugovora i da ne radi kako bi trebalo te da Radovi imaju nedostatke ili bi ih mogli imati, Naručitelj će na to upozoriti Izvoditelja pisanom preporučenom obaviješću uz povratnicu i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi s ugovorenim obvezama.

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može raskinuti prije isteka ugovorenog roka u slučaju nastupa slijedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,

- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje Radova,

- ako prestane potreba za izvođenjem Radova,

- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje u slučaju raskida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze gotovosti u kojoj ih Naručitelj može preuzeti i dužan je zaštiti izvedene Radove od propadanja poduzimanjem zaštitnih mjera koje su nužne. U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka ugovorenog roka ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Naručitelj i Izvoditelj suglasni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno. Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazum iz stavka 1. ovog članka Ugovora, sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, rješavat će se u postupku pred Općinskim sudom u Vinkovcima, sukladno važećim propisima.

Članak 13.

Ugovorne strane suglasne su da se na sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru, primjenjuju pozitivnopravni propisi RH.

Članak 14.

Ugovor je u skladu s Dokumentacijom o nabavi. Ugovorne strane obvezuju se izvršavati Ugovor u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi po kojoj je sklopljen i odabranom ponudom. Ukoliko za vrijeme trajanja ovog Ugovora nastupe bitne izmjene, iste će biti potrebno regulirati novim ugovorom za koji će Naručitelj provesti novi postupak jednostavne nabave.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sklopljen je na temelju provedenog otvorenog postupka jednostavne nabave broj JN 86/25  i Odluke o odabiru, KLASA: 024-04/25-03/173;URBROJ:2196-23-02-25-1 od 8. travnja 2025. godine.

Članak 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Članak 17.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, dva (2) primjerka za Naručitelja, a jedan (1) primjerak za Izvoditelja.

KLASA: 024-04/25-01/03

URBROJ:2196-23-02-25-6

U Starim Jankovcima, dana 10. travnja 2025. godine

Za Naručitelja                                                                       Za Izvoditelja

OPĆINA STARI JANKOVCI                                                            DOMUS, d.o.o.

Općinski načelnik                                                                       Direktor